Дырул Александр Анатольевич

УТВЕРЖДАЮ

Дырул А.А.

«___» _____________2026 г.

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО 3D-ПЕЧАТИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ БПЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

«Крылья СВОих»

год

2026

Оглавление

1 Резюме проекта	4

1.1 Инициатор проекта	4

1.2 Заявление о конфиденциальности	4

1.3 Суть инвестиционного проекта	4

1.4 Продукт проекта	4

1.5 Основные характеристики проекта	4

1.6 Значимость проекта для региона	5

2 Инициатор проекта	5

2.1 Общие данные	5

2.2 Команда проекта	5

2.3 Образование и опыт инициатора	6

3 Описание проекта	6

3.1 Суть проекта	6

3.2 Этапы реализации проекта	6

3.3 Описание продукции	6

3.4 Характеристика объектов инвестиций	7

3.5 Стоимость объектов инвестиций	7

3.6 Экологическая безопасность	8

4 Организационный план	8

4.1 Организационно-правовая форма реализации проекта	8

4.2 График реализации проекта	9

4.3 Правовые вопросы осуществления проекта	9

5 План финансирования	9

5.1 Организация финансирования проекта	9

5.2 Структура инвестиционных затрат и источников финансирования	9

5.3 График финансирования проекта	10

5.4 Обслуживание заёмных средств	10

6 Анализ рыночной ситуации в отрасли	10

7 Анализ рынков сбыта	10

7.1 Рынок сбыта и потребители	10

7.2 Конкуренция на рынке сбыта	11

8 Маркетинговая стратегия проекта и план продаж	11

8.1 Организация сбыта	11

8.2 Политика ценообразования	11

8.3 Прогнозный план продаж	11

9 Анализ ресурсов	12

9.1 Производственная база	12

9.2 Энергоресурсы	12

9.3 Трудовые ресурсы	12

10 Производственный план	12

10.1 Расчет себестоимости продукции	12

10.2 Расходы по годам………………………………………………………………………………………………………………………….13

11 Финансовый план и финансовые показатели проекта	12

11.1 Условия и допущения, принятые для расчета	13

11.2 Финансовые результаты проекта	13

11.3 Движение денежных средств	13

11.4. Движение денежных средств (по годам)	14

11.5 Финансовая состоятельность проекта	14

11.6 Экономическая эффективность проекта	14

12 Оценка проектных рисков	15

12.1 Общая характеристика рисков	16

13 Заключение	16

1 Резюме проекта

1.1 Инициатор проекта

Дырул Александр Анатольевич, 2011 года рождения, ученик 8 Б класса МБОУ «Школа №175» г. Нижнего Новгорода.

1.2 Заявление о конфиденциальности

Настоящий бизнес-план подготовлен инициатором проекта и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта. Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

1.3 Суть инвестиционного проекта

Проект предусматривает создание производства по 3D-печати с использованием современных аддитивных технологий. Основная цель — обеспечение нужд СВО путем производства функциональных деталей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дополнительные направления — коммерческая печать на заказ, лазерная резка и 3D-сканирование. Проект имеет высокую социальную значимость: 10% произведенной продукции планируется передавать безвозмездно в качестве гуманитарной помощи.

В перспективе в производственный процесс будет внедряться локальная модель ИИ для генерации 3Д моделей по тексту или изображению.

1.4 Продукт проекта

| Направление | Продукция/услуги |
| --- | --- |
| Основное (СВО) | Корпуса, переходники, защитные кожухи, антенные держатели, элементы крепления для БПЛА (в т.ч. класса FPV) |
| Коммерческое | Функциональные детали на заказ, сувенирная продукция, услуги 3D-сканирования, лазерная резка |
| Гуманитарная помощь | Безвозмездная передача деталей для БПЛА волонтерским организациям (10% от объема производства) |

1.5 Основные характеристики проекта

| Показатели | Значение | Данные |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики проекта |
| Дата начала проекта | дата | 27 мая 2026 г. |
| Инвестиционная фаза | мес | 3 |
| Прогнозный горизонт расчета | лет | 5 |
| Финансирование инвестиционного проекта |
| Общая стоимость инвестиционного проекта | тыс. руб. | 1 490 |
| Собственные средства инициатора проекта | % | 33 |
| Средства гранта | % | 67 |
| Оценка экономической эффективности проекта |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | тыс. руб. | 2 635 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 70,4% |
| Срок окупаемости проекта (PBP) | год | 2,4 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) |  | 2,5 |
| Индекс доходности инвестиций (PI) |  | 3 |

1.6 Значимость проекта для региона

Проект имеет высокую экономическую и социальную значимость для Нижегородской области:

- Содействие обеспечению нужд СВО.

- Развитие высокотехнологичного малого предпринимательства.

- Вовлечение молодежи в инженерно-техническое предпринимательство.

- Увеличение поступлений в бюджетные фонды (налоги).

2 Инициатор проекта

2.1 Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, дата регистрации (начала работы):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Дырул Александр Анатольевич |
| Дата рождения | 2011 г. |
| Адрес | г. Нижний Новгород |
| Планируемая организационно-правовая форма (в случае получения средств гранта) | Индивидуальный предприниматель |
| Система налогообложения | УСН 15% (доходы минус расходы) |

Адрес:

Нижегородская область, город Нижний Новгород, пр-кт Ленина, дом 57 к 5, кв. 96.

2.2 Команда проекта

| Участник | Роль в проекте | Компетенции |
| --- | --- | --- |
| Дырул Александр Анатольевич | Руководитель проекта, технолог, дизайнер | 3D-моделирование (OpenSCAD), программирование, управление проектом |
| Дырул Анатолий Юрьевич | Финансовый и коммерческий помощник | Директор по развитию партнерских программ в ПАО «НБД-Банк». Опыт в финансах, организации продаж, управлении |
| Полуштайцев Юрий Викторович | Технический консультант | К.ф.-м.н., н.с. лаборатории нелинейной оптики полимеризующихся сред ИМХ РАН. Экспертиза в области материаловедения и лазерных технологий |

2.3 Образование и опыт инициатора

Ученик 8-го класса, проходит обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана по программе «Программирование» (1,5 года). Успешно сдал все промежуточные аттестации, готовится к защите дипломной работы.

Владеет языками программирования, такими как Python,  OpenSCAD для параметрического 3D-моделирования.

Имеет опыт работы с 3D-принтерами и подготовкой моделей к печати.

Работа с локальными моделями ИИ для генерации 3Д моделей по тексту или изображению.

3 Описание проекта

3.1 Суть проекта

Организация высокотехнологичного производства по 3D-печати на домашней площадке с возможностью масштабирования. Проект ориентирован на нужды СВО (основное направление) и коммерческие заказы.

Проект реализуется на территории Нижегородской области.

3.2 Этапы реализации проекта

| Этап | Период | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Инвестиционный | июнь — август 2026 | Получение гранта (27.05.2026), регистрация ИП, закупка оборудования и сырья, настройка, пробные партии |
| 2. Запуск продаж | сентябрь 2026 | Начало коммерческих продаж, передача первой гуманитарной помощи |
| 3. Выход на плановые показатели | 2027 | Полная загрузка мощностей, регулярные отгрузки |
| 4. Масштабирование | 2028 | Оценка эффективности, возможность перехода на арендуемые площади |

3.3 Описание продукции

| Продукт | Материал | Себестоимость, руб. | Цена, руб. | Маржинальность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупная деталь для FPV-дрона | PETG-CF | 569,5 | 1 800 | 68,4% |
| Крепления для БПЛА (ассортимент) | PETG | 282,3 | 700 | 59,7% |
| Мелкие детали для FPV-дронов | PLA+ | 29,5 | 250 | 88,2% |
| Сувенирная продукция | PLA | 342,8 | 800 | 57,2% |
| Функциональная деталь на заказ | PETG | 458,4 | 1 800 | 74,5% |
| 3D-сканирование (час) | – | 1,4 | 1 000 | 99,9% |
| Лазерная резка (час) | – | 7,0 | 600 | 99,8% |

К крупным деталям FVP-дронов относятся изделия размером 20-30 см и весом свыше 100гр.

3.4 Характеристика объектов инвестиций

| Статьи инвестиций | Всего, руб. | Грант, руб. | Собственные, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D-принтер Bambu Lab H2D Combo | 249 000 | — | 249 000 |
| 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo (1 шт.) | 220 000 | 220 000 | — |
| 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo (2 шт.) | 220 000 | 220 000 | — |
| 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo (3 шт.) | 220 000 | 220 000 | — |
| 3D сканер Sermoon | 150 000 | 150 000 | — |
| MacBook Pro M4 Max 36 GB | 241 000 | — | 241 000 |
| Сырье (филамент) | 150 000 | 150 000 | — |
| Регистрация ИП, банк | 10 000 | 10 000 | — |
| Продвижение, упаковка | 30 000 | 30 000 | — |
| Итого | 1 490 000 | 1 000 000 | 490 000 |

3.5 Стоимость объектов инвестиций (средства гранта)

Стоимость и перечень объектов инвестиций представлены в нижеследующей таблице.

| № | Объекты инвестиций | Стоимость, руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo | 220 000 | Грант |
| 2 | 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo (второй) | 220 000 | Грант |
| 3 | 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo (третий) | 220 000 | Грант |
| 4 | 3D сканер Sermoon | 150 000 | Грант |
| 5 | Закупка сырья и материалов (филамент) | 150 000 | Грант (15%) |
| 6 | Регистрация ИП, банковское сопровождение | 10 000 | Грант |
| 7 | Продвижение (создание карточек на маркетплейсах, реклама) | 20 000 | Грант |
| 8 | Упаковка, расходные материалы | 10 000 | Грант |
| Итого по гранту | 1 000 000 |  |  |

Дополнительно (собственные средства, уже вложены до получения гранта):

| № | Объекты инвестиций | Стоимость, руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D-принтер Bambu Lab H2D Combo | 249 000 | Собственные |
| 2 | MacBook Pro M4 Max 36GB | 241 000 | Собственные |
| Всего стоимость проекта (с учетом собственных средств) | 1 490 000 |  |  |

Состав парка 3D-принтеров после реализации проекта:

| Принтер | Количество | Источник |
| --- | --- | --- |
| Bambu Lab H2D Combo | 1 шт. | Собственные средства |
| Bambu Lab H2C Combo | 3 шт. | Грант |
| Итого принтеров | 4 шт. |  |

3.6 Экологическая безопасность

Используемые пластики (PLA, PETG) относятся к экологичным материалам. Отходы производства подлежат раздельному сбору и утилизации. Помещение хорошо проветривается.

4 Организационный план

4.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный предприниматель (ИП) |
| Система налогообложения | УСН 15% (доходы минус расходы) |
| Дата регистрации | июнь 2026 г. |
| Расчетный счет | Банковский счет для ИП |

4.2 График реализации проекта

Календарный план-график реализации проекта, а также перечень основных этапов, приведен в нижеследующей таблице.

План-график реализации проекта

| Наименование этапа | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IIкв | III кв. | IV кв. |  | I кв. | IIкв. | III кв. |
| Получение гранта (27.05) |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация ИП |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка оборудования и сырья |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройка, пробные партии |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск продаж |  |  |  |  |  |  |  |
| Гуманитарная помощь |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход на плановые показатели |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Правовые вопросы осуществления проекта

Деятельность по 3D-печати не требует специальных лицензий. Для работы с маркетплейсами (Ozon, Wildberries) необходима регистрация ИП. Изготовление деталей для БПЛА осуществляется строго в рамках законодательства РФ, с верификацией заказчиков и целей использования продукции. Гуманитарная помощь оформляется как пожертвование через волонтерскую организацию с нулевой ставкой НДС и без налоговых последствий при УСН, либо с отнесением расходов на благотворительность.

5 План финансирования

5.1 Организация финансирования проекта

| Источник | Сумма, руб. | Доля | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Грант | 1 000 000 | 67% | Закупка оборудования (3 принтера + сканер), сырья, регистрация, продвижение |
| Собственные средства (уже вложены) | 490 000 | 33% | Принтер H2D, MacBook Pro (не входят в бюджет гранта) |
| Итого | 1 490 000 |

5.2 Структура инвестиционных затрат и источников финансирования

Структура инвестиционных затрат и источников финансирования приведена в нижеследующей таблице.

| Статьи инвестиций | Всего, руб. | Грант, руб. | Собственные, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D-принтер Bambu Lab H2D Combo | 249 000 | — | 249 000 |
| 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo (1 шт.) | 220 000 | 220 000 | — |
| 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo (2 шт.) | 220 000 | 220 000 | — |
| 3D-принтер Bambu Lab H2C Combo (3 шт.) | 220 000 | 220 000 | — |
| 3D сканер Sermoon | 150 000 | 150 000 | — |
| MacBook Pro M4 Max 36 GB | 241 000 | — | 241 000 |
| Сырье (филамент) | 150 000 | 150 000 | — |
| Регистрация ИП, банк | 10 000 | 10 000 | — |
| Продвижение, упаковка | 30 000 | 30 000 | — |
| Итого | 1 490 000 | 1 000 000 | 490 000 |

5.3 График финансирования проекта

График финансирования проекта приведен в нижеследующей таблице.

| Наименование | июн.26 | июл.26 | авг.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D-принтер H2C (3 шт.) | 660 000 | — | — |
| 3D сканер Sermoon | 150 000 | — | — |
| Сырье (филамент) | 150 000 | — | — |
| Регистрация ИП, банк | 10 000 | — | — |
| Продвижение, упаковка | 0 | 10 000 | 20 000 |
| Итого расход гранта | 970 000 | 10 000 | 20 000 |

5.4 Обслуживание заёмных средств

Заемные средства не привлекаются.

6 Анализ рыночной ситуации в отрасли

Рынок аддитивных технологий в России демонстрирует устойчивый рост. Особенно быстро развивается сегмент производства деталей для БПЛА, где требования к оперативности, малому весу и функциональности делают 3D-печать незаменимой. Появление на рынке таких принтеров, как Bambu Lab, сделало технологию более доступной и производительной. Наличие парка из 4 высокоскоростных принтеров позволяет выполнять заказы в разы быстрее конкурентов, использующих устаревшее оборудование.

7 Анализ рынков сбыта

7.1 Рынок сбыта и потребители

| Сегмент | Потребители |
| --- | --- |
| Основной (СВО) | Волонтерские организации («Народный фронт», «ZOV»), подразделения, частные военно-технические компании |
| Коммерческий | Частные лица (сувениры, детали для хобби), малый бизнес (прототипирование) |
| Станции техобслуживания автомобилей | Партнерство с автосервисами в части производства автомобильных деталей из пластика. |
| Сервисные центры по ремонту бытовой техники | Партнерство с сервисными центрами в части производства деталей из пластика для бытовой техники. |
| Маркетплейсы (Авито, Ozon, WB, ЯндексМаркет) | Частные лица (сувениры, держатели для телефонов, аксессуары и т.п.) |

7.2 Конкуренция на рынке сбыта

Конкуренция оценивается как средняя. Ключевые преимущества проекта:

- Высокая скорость производства — парк из 4 принтеров Bambu Lab позволяет выполнять заказы параллельно

- Низкая себестоимость — за счет оптовой закупки сырья и оптимизации процессов

- Техническая экспертиза — консультант, к.ф.-м.н., сотрудник РАН

- Социальная значимость — 10% продукции передается безвозмездно

8 Маркетинговая стратегия проекта и план продаж

8.1 Организация сбыта

| Канал | Назначение |
| --- | --- |
| Прямые продажи | Работа с волонтерскими организациями через MAX и личные контакты |
| Маркетплейсы | Ozon, Wildberries (сувениры, функциональные детали) |
| Авито | Услуги печати, сканирования, лазерной резки |

8.2 Политика ценообразования

- 10% продукции передается безвозмездно (гуманитарная помощь).

- Коммерческие заказы — среднерыночные цены.

8.3 Прогнозный план продаж  в тыс. рублей

| Наименование | 2026 (ед.) | 2027 (ед.) | 2028 (ед.) | Выручка 2026, тыс. руб. | Выручка 2027, тыс. руб. | Выручка 2028, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупная деталь FPV | 80 | 240 | 240 | 144,0 | 450 | 468 |
| Крепления БПЛА | 65 | 320 | 320 | 46 | 233 | 243 |
| Мелкие детали FPV | 100 | 432 | 432 | 25 | 112 | 117 |
| Сувениры | 150 | 300 | 300 | 120 | 250 | 260 |
| Функциональная деталь | 65 | 300 | 300 | 117 | 562 | 585 |
| Лазерная резка | 35 | 80 | 80 | 35 | 83 | 87 |
| 3D-сканирование | 35 | 80 | 80 | 21 | 50 | 52 |
| Итого коммерческая выручка | 530 | 1752 | 1752 | 508 | 1 740 | 1 812 |

9 Анализ ресурсов

9.1 Производственная база

Домашняя мастерская, отдельное помещение, оборудованное вентиляцией. Площадь позволяет разместить 4 принтера и рабочее место.

9.2 Энергоресурсы

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность (парк из 4 принтеров + ПК) | ~2,0 кВт |
| Расход электроэнергии в месяц | ~400 кВт·ч |
| Затраты на электроэнергию (6 руб/кВт·ч) | 2 400 руб/мес |

9.3 Трудовые ресурсы

| Роль | Количество | Формат |
| --- | --- | --- |
| Руководитель, технолог | 1 | Инициатор проекта (без оплаты на старте). Выплата заработной платы с января 2027г. |
| Финансовый директор | 1 | Отец (без оплаты на старте). |
| Технический консультант | 1 | Научный сотрудник (без оплаты на старте). Разовые оплаты за произведенные работы |
| Внештатный помощник (пост-обработка) | по мере необходимости | Привлечение на аутсорсинг |

10 Производственный план

10.1 Расчет себестоимости продукции

| Продукция | Материал | Материалы, руб | Э/э, руб | Упаковка руб | Прочие | Себестоимость полная, руб | Рыночная цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Круная деталь для FPV-дрона | PETG-CF | 304 | 2 | 5 | 50 | 361 | 1 800 |
| Крепления для БПЛА в асортименте | PETG | 29 | 3 | 1 | 50 | 82 | 700 |
| Мелкие детали для FVP дронов | PLA+ | 17 | 2 | 1 | 10 | 30 | 250 |
| Сувенирная продукция | PLA | 85 | 3 | 5 | 50 | 143 | 800 |
| Функциональная деталь на заказ | PETG | 190 | 8 | 10 | 50 | 258 | 1 800 |
| 3D-сканирование (час) | – | – | 1,4 | – |  | 1 | 1 000 |
| Лазерная резка (час) | – | – | 7 | – |  | 7 | 600 |

10.2 Расходы по годам

| Статья, тыс. руб. | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| Условно-переменные расходы | 83 | 282 | 308 |
| Оплата труда с начислениями | 0 | 521 | 536 |
| Общепроизводственные и управленческие расходы | 1 | 2 | 2 |
| Прочие коммерческие расходы | 22 | 44 | 46 |
| Прочие производственные расходы | 19 | 49 | 51 |
| Коммерческие расходы | 22 | 44 | 45,8 |
| Амортизация | 65 | 130 | 130 |
| Налоги (кроме УСН) | 0 | 0 | 0 |
| Налог УСН (15%) | 48 | 107 | 112 |
| Всего расходов | 212,00 | 1 072,00 | 1 118,80 |

11 Финансовый план и финансовые показатели проекта

11.1 Условия и допущения, принятые для расчета

- Дата получения гранта: 27 мая 2026 г.

- Инвестиционная фаза: июнь – август 2026 г. (продаж нет)

- Начало продаж: сентябрь 2026 г.

- Система налогообложения: УСН 15% (доходы минус расходы)

- Гуманитарная помощь: 10% от объема производства передается безвозмездно (не включается в выручку)

- Электроэнергия отнесена к переменным расходам (включена в себестоимость единицы)

- Постоянные расходы: интернет, связь, продвижение, комиссии, обслуживание оборудования

11.2 Финансовые результаты проекта в тыс. рублей

| Показатель | 2026 (4 мес.) | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 508 | 1 741 | 1 810 |
| Себестоимость продаж | 168 | 982 | 1 025 |
| Валовая прибыль | 340 | 759 | 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 317 | 713 | 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 317 | 713 | 737 |
| Чистая прибыль | 269 | 606 | 627 |

11.3 Движение денежных средств в тыс. рублей

| Месяц | Поступления (грант + выручка) | Операционные расходы | Инвестиционные расходы | Чистое сальдо | Остаток ДС на конец месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 кв. 2026 | 1 490 000 | 0 | 1 300 000 | 190 000 | 190 000 |
| 3 кв. 2026 | 181 000 | 64 000 | 0 | 116 000 | 306 000 |
| 4 кв. 2026 | 327 000 | 109 000 | 0 | 218 000 | 524 000 |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 1 кв. 2027 | 392 000 | 244 000 | 0 | 148 000 | 672 000 |
| 2 кв. 2027 | 435 000 | 251 000 | 0 | 184 000 | 856 000 |
| 3 кв. 2027 | 435 000 | 251 000 | 0 | 184 000 | 1 040 000 |
| 4 кв. 2027 | 435 000 | 251 000 | 0 | 184 000 | 1 224 000 |

11.4  Движение денежных средств (по годам) в тыс. рублей

| Период (Год) | Поступления (грант + выручка) | Операционные расходы | Инвестиционные расходы | Финансовые поступления (грант + собств.) | Чистое сальдо за год | Остаток ДС на конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 508 000 | 173 000 | 1 300 000 | 1 490 000 | 524 000 | 524 000 |
| 2027 | 1 697 000 | 997 000 | 0 | 0 | 700 000 | 1 224 000 |
| 2028 | 1 812 000 | 1 051 000 | 0 | 0 | 761 000 | 1 985 000 |
| 2029 | 1 884 000 | 1 122 000 | 0 | 0 | 762 000 | 2 747 000 |
| 2030 | 1 956 000 | 1 201 000 | 0 | 0 | 755 000 | 3 502 000 |
| 2031 | 2 036 000 | 1 286 000 | 0 | 0 | 750 000 | 4 252 000 |

Пояснение по 2026 году:

- Грант 1 000 тыс. поступил в мае.

- Инвестиционные расходы (оборудование, сырьё, регистрация, продвижение) = 1 000 тыс. (сумма гранта).

11.5 Финансовая состоятельность проекта

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рентабельность продаж по валовой прибыли Рентабельность по EBITDA | 67,0% | 43,6% | 43,4% |
| Рентабельность продаж по валовой прибыли | 75,3% | 48,4% | 47,9% |
| Рентабельность по EBITDA | 62,5% | 41,0% | 40,7% |
| Рентабельность по EBIT | 53,1% | 34,8% | 34,6% |
| Рентабельность по чистой прибыли | 141,4% | 59,0% | 58,4% |
| Рентабельность затрат | 0,15 | 0,29 | 0,23 |
| Коэффициент рентабельности активов (ROA) | 0,00 | 0,44 | 0,31 |
| Коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) | 0,21 | 0,47 | 0,48 |

11.6 Экономическая эффективность проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Инвестиции (собственные), руб. | 490 |
| Инвестиции (грант), руб. | 1 000 |
| NPV (10%), руб. | 2 635 |
| IRR, % | 70,4% |
| Срок окупаемости простой, лет | 2,4 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 2,5 |
| Индекс доходности (PI) | 3 |

12 Оценка проектных рисков

12.1 Общая характеристика рисков

| Риск | Вероятность | Меры минимизации |
| --- | --- | --- |
| Технический (поломка принтера) | Низкая | Гарантия, парк из 4 принтеров обеспечивает резервирование, запасные части |
| Рыночный (снижение спроса) | Средняя | Диверсификация продукции (СВО + коммерция) |
| Рост цен на сырье | Средняя | Оптовая закупка, запас сырья на 3-4 месяца |
| Кассовый разрыв | Низкая | Консервативный план продаж |
| Регуляторный (изменение законодательства) | Низкая | Работа в рамках правового поля, консультации с юристом |

13. Заключение

Реализация инвестиционного проекта «Организация производства по 3D-печати деталей для БПЛА» позволит:

- Создать высокотехнологичное производство с парком из 4 современных 3D-принтеров (общая стоимость оборудования 1 300 тыс. руб.).

- Обеспечить стабильные поставки деталей для нужд СВО

- Направить 10% продукции в качестве гуманитарной помощи (безвозмездно).

- Получить положительный операционный денежный поток в 2026 году.

- Окупить инвестиции за 2,4 года .

Проект имеет высокую социальную значимость, поддержан квалифицированной командой.  NPV составляет 2 635 тыс. руб., IRR – 70,4% .